KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Hệ thống đặt vé máy bay (Fly Booking System)

| Dự án | Fly Booking System (tham khảo phptravels.net) |
| --- | --- |
| Tài liệu tham chiếu | Fly_Booking_Requirements_V6.docx |
| Phiên bản Test Plan | v1.0 |
| Người lập | Nguyễn Thị Tuyết Nhi |

# 1. Giới thiệu

Tài liệu mô tả kế hoạch kiểm thử cho hệ thống đặt vé máy bay Fly Booking, bao gồm 4 màn hình chính: Tra cứu chuyến bay (Search), Danh sách kết quả (Search Results), Nhập thông tin cá nhân/hành khách (Personal Details), và Xác nhận/Thanh toán (Confirm - Invoice & Payment).

Mục tiêu: đảm bảo toàn bộ luồng đặt vé từ tra cứu đến thanh toán hoạt động đúng theo đặc tả yêu cầu V6, phát hiện sớm các lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm đặt vé và tính chính xác của số liệu thanh toán.

# 2. Phạm vi kiểm thử

## 2.1 Trong phạm vi

- Màn hình Search: các điều kiện tra cứu (Nơi đi, Nơi đến, Ngày đi/về, số lượng hành khách, One way/Round trip, Hạng vé) và nút Search.

- Màn hình Search Results: các bộ lọc (Route Stops, Airlines), danh sách chuyến bay và nút Book Now.

- Màn hình Personal Details: thông tin cá nhân, danh sách hành khách (Adult/Child/Infant), Coupon.

- Màn hình Confirm: Booking Summary/Invoice, đếm ngược thời gian thanh toán, 2 luồng thanh toán Pay on Arrival và Pay Now (Bank transfer, Credit Card/Visa, Paypal).

- Kiểm thử chức năng, dữ liệu biên, âm tính và giao diện trên từng màn hình.

## 2.2 Ngoài phạm vi

- Kiểm thử hiệu năng, bảo mật chuyên sâu (penetration testing).

- Kiểm thử tích hợp thật với cổng thanh toán thực (Paypal/ngân hàng) - chỉ kiểm tra UI/luồng điều hướng, không test giao dịch thật.

- Kiểm thử responsive trên mobile (spec chưa đề cập tới).

# 3. Chiến lược kiểm thử

- Functional Testing: kiểm tra từng trường và logic nghiệp vụ theo đúng spec cho cả 4 màn hình.

- Boundary Value Testing: số lượng hành khách (min/max), độ dài trường (50, 16 ký tự), tuổi hành khách theo từng loại form.

- Negative Testing: dữ liệu không hợp lệ (email sai định dạng, số thẻ không đủ 16 số, CVV không đủ 3 số...).

- UI Testing: màu sắc form hành khách (trắng/xanh/hồng), định dạng hiển thị ngày giờ, giá tiền.

- End-to-end Testing: chạy trọn luồng từ Search -> Search Results -> Personal Details -> Confirm -> Payment.

- Regression Testing: chạy lại bộ test case sau mỗi lần Dev fix bug.

# 4. Môi trường kiểm thử

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Trình duyệt | Chrome (chính), Firefox, Edge |
| Môi trường | Staging / UAT |
| Dữ liệu test | Danh sách sân bay mẫu (HAN, SGN, NYC, MIA...), tài khoản khách hàng test, thẻ thanh toán test (sandbox) |
| Công cụ | Excel quản lý Test Case, Jira (nếu có) để log bug |

# 5. Entry / Exit Criteria

## 5.1 Entry Criteria

- Spec V6 đã được duyệt, các điểm mơ hồ quan trọng đã có hướng giải quyết tạm thời (xem Requirement Clarification Log).

- Môi trường Staging sẵn sàng, đủ dữ liệu sân bay/chuyến bay mẫu để test.

- Test Case và Test Data đã được chuẩn bị và review.

## 5.2 Exit Criteria

- 100% test case trong phạm vi đã được thực thi.

- Không còn bug Critical/High ở trạng thái Open, đặc biệt các bug liên quan đến tính tiền (Deposit/Tax/Total) và trạng thái thanh toán (UNPAID/PAID/RESERVED).

- Tỷ lệ Pass >= 90% trên tổng số test case.

# 6. Lịch trình dự kiến

| Giai đoạn | Công việc | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1. Phân tích yêu cầu | Đọc spec, lập Requirement Clarification Log | Ngày 1 |
| 2. Lập kế hoạch & thiết kế test | Viết Test Plan, thiết kế Test Case cho cả 4 màn hình, chuẩn bị test data | Ngày 2-3 |
| 3. Thực thi test | Chạy test trên Staging, ghi Actual Result | Ngày 4-5 |
| 4. Báo cáo & Log bug | Lập Bug Report, theo dõi fix, retest | Ngày 5-6 |
| 5. Tổng kết | Test Summary Report, User Guide, báo cáo Team Lead | Ngày 6 |

# 7. Rủi ro

| Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Luồng thanh toán phụ thuộc dịch vụ bên thứ 3 (Paypal, ngân hàng) | Ưu tiên test UI/luồng điều hướng và validate dữ liệu; dùng môi trường sandbox nếu có |
| Spec còn nhiều điểm mơ hồ (đếm ngược hết hạn, OTP thanh toán...) | Ghi nhận vào Requirement Clarification Log, ưu tiên hỏi sớm BA/Dev |
| Phạm vi rộng (4 màn hình) trong thời gian hạn chế | Ưu tiên test các luồng core: tra cứu -> đặt vé -> thanh toán thành công trước, các case phụ (UI, edge-case) sau |

# 8. Tài liệu liên quan

- Spec: Fly_Booking_Requirements_V6.docx

- Requirement Clarification Log: FB_Requirement_Clarification_Log.xlsx

- Test Case: FB_TestCase_Sprint01_v1.1_executed.xlsx

- Bug Report: FB_Bug_Report.xlsx

- Test Summary Report: FB_Test_Summary_Report.docx