BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ

Hệ thống đặt vé máy bay (Fly Booking System)

| Dự án | Fly Booking System |
| --- | --- |
| Phạm vi | Search, Search Results, Personal Details, Confirm (Invoice & Payment) |
| Người thực hiện | Nguyễn Thị Tuyết Nhi |
| Môi trường | Staging - Chrome |

# 1. Tổng quan kết quả

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng số Test Case | 51 |
| Pass | 44 (86.27%) |
| Fail | 6 (11.76%) |
| Untested | 1 (1.96%) |
| Test Coverage | 98.04% |
| Tỷ lệ thành công (trên số đã thực thi) | 44/50 = 88.0% |

# 2. Kết quả theo từng màn hình

| Màn hình | Số Test Case | Pass | Fail | Untested |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Search | 18 | 16 | 1 | 1 |
| Search Results | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Personal Details | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Confirm (Invoice & Payment) | 14 | 12 | 2 | 0 |

# 3. Tổng kết lỗi (Defect Summary)

Phát hiện tổng cộng 6 lỗi, chi tiết xem tại FB_Bug_Report.xlsx:

| Mức độ | Số lượng | Bug ID |
| --- | --- | --- |
| High | 2 | BUG-01, BUG-06 |
| Medium | 3 | BUG-02, BUG-03, BUG-05 |
| Low | 1 | BUG-04 |

## Các lỗi đáng chú ý (High severity)

- BUG-01: Không validate Ngày về phải sau Ngày đi, có thể tạo ra chuyến bay khứ hồi với lịch trình vô lý.

- BUG-06: Không validate thẻ thanh toán đã hết hạn, có nguy cơ giao dịch thất bại ở bước xử lý thanh toán thật hoặc gây thất thoát cho khách hàng.

Cả 2 lỗi High đều ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn của dữ liệu đặt vé/thanh toán, đề nghị Dev fix trước khi release.

# 4. Hạng mục chưa kiểm thử đầy đủ

- FLY_14 (Bấm Search khi tổng số người = 0): UI dùng stepper không cho giảm Adults dưới 1 nên không tạo được điều kiện này qua giao diện; cần Dev xác nhận có đường nào khác (API/URL) có thể đặt giá trị 0 hay không.

Chi tiết các câu hỏi còn chờ phản hồi xem tại FB_Requirement_Clarification_Log.xlsx.

# 5. Đánh giá chất lượng & Khuyến nghị

- Luồng core (tìm kiếm chuyến bay, đặt vé, xem invoice, thanh toán Pay on Arrival và Pay Now với dữ liệu hợp lệ) hoạt động đúng theo spec.

- Các lỗi phát hiện tập trung ở nhóm validate dữ liệu đầu vào và các điều kiện logic biên (ngày tháng, số lượng hành khách, thông tin thẻ thanh toán).

- Khuyến nghị: CHƯA NÊN release cho đến khi BUG-01 và BUG-06 (mức High) được fix và retest thành công; các bug Medium/Low có thể xử lý trong bản vá tiếp theo nếu áp lực thời gian release.

- Sau khi fix, cần Regression Test lại toàn bộ nhóm Search (ngày tháng, số lượng hành khách) và nhóm Payment.

# 6. Kết luận

Chức năng đặt vé máy bay đạt chất lượng khá tốt (Test Coverage 98.04%, tỷ lệ Pass 88.0% trên số đã thực thi), tuy nhiên còn 2 lỗi mức độ High cần được ưu tiên khắc phục trước khi bàn giao cho khách hàng. Đề nghị Team Lead xem xét và sắp xếp lịch fix bug/retest phù hợp.

| Người lập báo cáo | Người duyệt (Team Lead) |
| --- | --- |